PLATFORM ROADMAP

Referenční stav implementace CONIS

SSOT — Platform Roadmap

Verze: 1.1 · Datum: 2026-08-05

Baseline: feature/cap-p04-founding-partner @ 1f5a873

Commercial Journey v1.0 — partner purchase path

Pouze aktuální stav — bez historických poznámek

# 1. Účel

Tento dokument je jediný referenční přehled implementace platformy CONIS pro orientaci týmu. Odpovídá skutečnému stavu k datu baseline.

# 2. Milníky projektu

| Milník | Stav | Význam |
| --- | --- | --- |
| Shared Runtime + Embed Experience | Aktivní | Produkční Decision Experience |
| Identity & Access | Hotovo | Pozvánky, NDA, role, studia |
| Office Studio v1.0 | Hotovo / FROZEN | Obchodní baseline partnerů |
| Partner Environment v1.0 | Hotovo | Provisioning + Lifecycle + Administration |
| Commercial Journey v1.0 | Hotovo · Product Review | Partner purchase: Vítejte → … → CONIS Studio |
| Pilot Feedback → v1.1+ | Připraveno | Další rozvoj řízen validací |

# 3. EPIC roadmap — Office Studio v1.0

Všechny položky níže jsou uzavřené a pushnuté.

| EPIC | Název | Commit | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| OF-01 | Office Shell | 6a1a8b5 | Dokončeno |
| OF-02 | Partner Workspace | b1a2c94 | Dokončeno |
| OF-03 | Sales Workspace | 5044ca2 | Dokončeno |
| OF-04 | Document Workspace | ef4857e | Dokončeno |
| OF-05 | Builder Handoff | 3d339fd | Dokončeno |
| OF-06 | Office Pilot Journey | dfa124c | Dokončeno |
| OF-07 | Identity & Access | 3fb1fe9 | Dokončeno |
| CS-01 | Pilot Partner Provisioning | b4741a0 | Dokončeno |
| PE-02 | Brand Projection | b7fe956 | Dokončeno |
| PE-03 | Pilot Workspace | ea0f6cb | Dokončeno |
| PE-04 | Invitation & NDA | dede2fd | Dokončeno |
| PE-05 | Welcome Journey | 8038d04 | Dokončeno |
| PE-06 | Pilot Delivery | 945ba84 | Dokončeno |
| PE-07 | Pilot Delivery Finalize | 9be34a9 | Dokončeno |
| PE-08 | Commercial Follow-up | 21b2706 | Dokončeno |
| PE-10 | Partner Environment Provisioning | 2ea815f | Dokončeno |
| PE-09 | Pilot Offer & Checkout | ae3066d | Dokončeno |
| PE-11 | Partner Environment Lifecycle | 466f7b5 | Dokončeno |
| PE-12 | Partner Administration | 1f5a873 | Dokončeno |

Skutečné pořadí uzavření na konci řady: PE-10 → PE-09 → PE-11 → PE-12.

# 4. Stav jednotlivých oblastí

## 4.1 Dokončeno

Office Studio v1.0 (shell, partner, sales, documents, handoff, pilot journey, identity).

Partner Environment: provisioning, branding, pilot workspace, invitation/NDA, delivery, follow-up.

Pilot Offer & Checkout (Pilot / Starter / Studio Partner).

Partner Environment Lifecycle (Active / Suspended / Archived) + studio access.

Partner Administration (profil, balíček, licence, kontakt, poznámky, audit).

Embed Experience + Shared Runtime jako produkční Decision Experience vrstva.

Commercial Journey v1.0 — partner purchase path (Working Terminal preview).

## 4.2 Rozpracováno

Welcome Experience — dirty working tree; evoluce Welcome Journey; epic ID zatím nepřiřazeno.

PT-CJ-05 Finalization — Product Review hold před freeze commit.

## 4.3 Připraveno / Karanténa

OF-08 Operations / AI — karanténa; reopen jen explicitním PT.

Roadmap v1.1+ — plánování až z VALIDATED pilot feedbacku nebo explicitního rozhodnutí.

Pilot Feedback Register — governance vstup pro další verze.

# 5. Partner Journey (aktuální)

Pilot Partner Provisioning / Partner Environment Provisioning

Invitation & NDA

Pilot Delivery (+ Finalize)

Commercial Follow-up

Welcome Journey

Partner Environment Lifecycle

Partner Administration

Client Studio / Manager Studio / Sales Studio

# 5A. Commercial Journey v1.0 (partner purchase)

Partnerova obchodní cesta (produkční preview v Office Working Terminal). Není totéž jako Office Pilot Journey (OF-06) ani PE Partner Journey spine.

Vítejte

Pilotní program

Dokončit objednávku

Platba

CONIS Studio

Commits: PT-CJ-00…PT-CJ-04 closed through 7c26352. Inventory: docs/architecture/office/COMMERCIAL-JOURNEY-IMPLEMENTATION-INVENTORY-v1.0.md

# 6. Architektonická kontrola

Office ≠ Builder ≠ Partner Environment ≠ Runtime — PASS

Commercial Journey ≠ Office Pilot Journey (OF-06) ≠ PE Partner Journey — PASS

Office neobsahuje Decision Layer / Runtime business logiku.

Další EPICy pouze append-only; historie a číslování v1.0 jsou immutable.

# 7. Další kroky

Uzavřít Product Review Commercial Journey v1.0 (PT-CJ-05) a připravit první pilotní obchod.

Provozovat Office Studio v1.0 a Partner Environment u pilotních partnerů.

Sbírat feedback do Pilot Feedback Register (NEW → … → VALIDATED).

Uzavřít Welcome Experience pod novým append-only epic ID.

OF-08 neotevírat bez explicitního PT.

Sestavit Roadmap v1.1 pouze z VALIDATED položek / produktových rozhodnutí.

# 8. Baseline

OFFICE BASELINE v1.0 — FROZEN.

Office Studio v1.0 je schválený kanonický implementační baseline.

Referenční dokumentace: docs/architecture/office/OFFICE-ROADMAP-v2.0.md